АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕПОРЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 .07.2019                                                                                                                    № 28

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры Большепорекского сельского поселения

Кильмезского района Кировской области на период 2019 - 2028 годы

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Большепорекское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Большепорекского сельского поселения Кильмезского района Кировской области на период 2019 – 2028 годы (далее – Программа).

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Большепорекского

сельского поселения                                                        Ю.П.Лубягина

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Большепорекского сельского поселения Кильмезского района Кировской области

на период 2019 -2028 годы

- 2019 год

- Утверждена

Постановлением администрации

Большепорекского сельского поселения

от 01.07.2019 № 28

- ПРОГРАММА

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Большепорекского сельского поселения Кильмезского района Кировской области

на 2019 – 2028 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Большепорекского сельского поселения Кильмезского района Кировской области на 2019-2028 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Большепорекского сельского поселения. |
| Заказчик программы | Администрация Большепорекского сельского поселения, Кильмезского района Кировской области, адрес: 613580 Кировская обл. Кильмезский р-н, д. Большой Порек, ул. Центральная, дом 1 |
| Исполнители программы | Администрация Большепорекского сельского поселения 613580 Кировская обл. Кильмезский р-н, д. Большой Порек, ул. Центральная, д.1 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Большепорекского сельского поселения |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019 – 2028 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2019 г. – 89,4 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2020-2028 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Большепорекского сельского поселения.

- 2.1.  Социально — экономическое состояние Большепорекского сельского поселения.

Большепорекское сельское поселение  находится в юго-западной части   Кильмезского   района. Центром   поселения является  деревня  Большой Порек.  Расстояние от центра поселения    до  п.г.т. Кильмезь  - 27 км, до областного центра г. Кирова  - 290 км.

Согласно реестру административно-территориальных единиц и населенных пунктов Кировской области, в состав сельского поселения входит 2 населенных пункта.

Большепорекское сельское поселение граничит:

- на северо-западе с Селинским сельским поселением Кильмезского района Кировской области;

- на северо-востоке с Малокильмезским и Бурашевским сельскими поселениями Кильмезского района Кировской области;

- на юго-востоке  с Константиновским сельским поселением Малмыжского района Кировской области.

- Таблица 1. Административно-территориальное устройство

| - Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | - Расстояние до административного центра округа (км) |
| --- | --- |
| - деревня Большой Порек | - - |
| деревня Алинерь | - 8 |

В 6 километрах от центра поселения проходит транспортная магистраль Казань – Пермь.

Климат муниципального образования Большепорекское сельское поселение умеренно континентальный с умеренно холодной зимой и теплым летом, в весенне-летний период часты засухи. Рельеф поверхности территории представляет волнистую равнину, расчлененную оврагами и балками. По территории  поселения протекает река Порек. Устье реки находится в 179 км по левому берегу реки Вятки. Длина реки составляет 33 км, площадь водосборного бассейна 124 км². Почвы в основном дерново-подзолистые, легкого механического     состава. Водоснабжение населения и промышленных предприятий в настоящее время осуществляется из водозаборных скважин. Грунтовые воды по данным химических анализов не агрессивны по отношению к бетону и железобетону.

В настоящее время, земельный фонд Большепорекского сельского поселения  составляет 13663 га. По природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда территория поселения входит в состав южной таежно-лесной зоны и расположена в среднерусской провинции.

Административный центр сельского поселения деревня Большой Порек находится на расстоянии 27 км от районного центра пгт.Кильмезь. Связь с райцентром осуществляется по автодороге  Казань – Пермь. От Кильмези до бывшей деревни Казаны проходит дорога с асфальтовым покрытием, а 6 км до деревни дорога с гравийным покрытием. Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по муниципальным дорогам с грунтовым покрытием. Развитая сеть автомобильных дорог, наличие рек, близость районного центра благоприятно сказывается на социально-экономическом развитии Большепорекского сельского поселения.

В настоящее время на территории поселении функционируют три объекта торговли ООО «Надежда», ООО «Промкомбинат» и ООО «Радуга плюс» расположенные в д. Большой Порек.

Малое предпринимательство Большепорекского сельского поселения является важнейшим сектором рыночной экономики и рассматривается как один из резервов повышения социально-экономического потенциала поселения и уровня занятости населения. Малые предприятия  функционируют в отраслях розничной торговли и переработки леса.

Социальный потенциал характеризует резервы поселения в сфере улучшения медицинского, бытового, культурного и жилищно-коммунального обслуживания населения на основе расширения номенклатуры и повышения качества услуг, повышения их доступности для широких слоев населения.

Система образования в муниципальном образовании представлена   МКОУ основная общеобразовательная школа д. Большой Порек с дошкольной группой. Численность детей, посещающих учреждение составляет: 2017г.- 78 чел., 2018г. – 74 чел., 2019г. – 74 чел.

Систему здравоохранения представляет фельдшерско-акушерский пункт д. Большой Порек (ул. Центральная) на 13 посещений в смену.

На территории сельского поселения функционирует муниципальное казенное учреждение культуры «Большепорекский сельский Дом культуры». Здание дома культуры рассчитано на 200 посадочных мест.

На территории сельского поселения ведет сельскохозяйственную деятельность СПК «Заря», специализирующееся на мясомолочном производстве и производстве зерна. Кроме этого, производственная сфера представлена: ИП Субботин – лесопиление, ИП Новоселов – лесопиление.

2.2. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортная инфраструктура сельского поселения представлена автомобильными сетями.  Расстояние от села до ближайшей железнодорожной станции (жд. ст. Сюрек) – 60 км. Связь между населенными пунктами внутри поселения и выход за его границы осуществляется автомобильным видом транспорта. В 5 километрах от центра д. Большой Порек проходит транспортная магистраль Казань-Пермь.

Таблица  2. Показатели транспортной инфраструктуры

| Показатель | Ед.измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Протяженность железнодорожных путей | км | - |
| Протяженность автомобильных дорог | км | 35,3 |
| в т. ч: регионального значения | км | 21,0 |
| районного значения | км | 6,0 |
| местного значения | км | 8,3 |
| Протяженность дорог с твердым покрытием | км | 21,0 |
| в т.ч. с асфальто – бетонным покрытием | км | 21,0 |

Качественные характеристики на целом ряде дорог не соответствуют предъявляемым нормативным требованиям.

Для улучшения функционирования автодорожной сети на территории Большепорекского сельского поселения Кильмезского района, предложено осуществление следующих мероприятий:

- реконструкция автомобильной дороги районного значения «Казаны – Большой Порек», протяженность – 3,0 км, (районный бюджет) (2018 г. – 2035г.)

- реконструкция автомобильной дороги местного значения по ул. Молодежная, протяженность – 0,5 км, (2021 г. – 2035 г.)

- реконструкция автомобильной дороги местного значения по ул. Советская, протяженность 1,6 км., (2018-2025г)

Транспортно-экономические связи Большепорекского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действует один пассажирский автотранспортный маршрут. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

- 2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (173 единиц/1000 человек в 2018году) оценивается как выше средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек). Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

- 2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог, предназначенных не для скоростного движения. Основными транспортными артериями в деревне являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: деревня Большой Порек – ул. Советская, ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Коммунальная; ул. Кооперативная, ул. Новая. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

В таблице 3 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Все дороги общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядными организациями по договорам. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Большепорекское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от районного центра пгт.Кильмезь , что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 5 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального и регионального значения «Казань - Пермь», дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорожной сети местного значения составляет 8,3 км.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 3.

Таблица 3. Характеристика автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяж. Км | В том числе по типу покрытия, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ц/б |  | а/б | Переход |  | Грунтов. |
|  | Дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Большой Порек ул. Советская | 1,6 | - |  | - | - |  | 1,6 |
| 2 | Д. Большой Порек ул. Центральная | 1,4 | - |  | - | - |  | 1,4 |
| 3 | Д. Большой Порек ул. Зеленая | 0,6 | - |  | - | - |  | 0,6 |
| 4 | Д. Большой Порек ул. Коммунальная | 1,1 | - |  | - | - |  | 1,1 |
| 5 | Д. Большой Порек ул. Молодежная | 0,5 | - |  | - | - |  | 0,5 |
| 6 | Д. Большой Порек ул. Новая | 0,5 | - |  | - | - |  | 0,5 |
| 7 | Д. Большой Порек ул. Кооперативная | 0,4 | - |  | - | - |  | 0,4 |
| 8 | Д. Большой Порек переулок Школьный | 0,5 | - |  | - | - |  | 0,5 |
| 9 | Ул.Молодежная д.1 д.Большой Порек ул. Новая д.1 д.Большо Порек | 0,1 | - |  | - | - |  | 0,1 |
| 10 | ул.Молодежная д.17 д.Большой Порек ул. Новая д.8 д.Большо Порек | 0,1 | - |  | - | - |  | 0,1 |
| 11 | ул.Центральная д.28 д.Большой Порек ул. Коммунальная д.43 д.Большо Порек | 0,5 | - |  | - | - |  | 0,5 |
| 12 | Ул.Советская д.7 д. Большой Порек к противопожарному пирсу | 0,2 | - |  | - | - |  | 0,2 |
| 13 | ул.Коммнальная д.29 д.Большой Порек ул. Коммунальная д.34 д.Большо Порек | 0,2 | - |  | - | - |  | 0,2 |
| 14 | ул.Советская д.42 д.Большой Порек ул. Советская д.40 д.Большо Порек | 0,1 | - |  | - | - |  | 0,1 |
| 15 | ул.Центральная д.1 д.Большой Порек ул. Коммунальная д.19 д.Большо Порек | 0,5 | - |  | - | - |  | 0,5 |
|  | Итого дорог местного значения | 8,3 | - |  | - | - |  | 8,3 |

- 2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2016-2018 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Большепорекского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 543 | 535 | 531 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 100 | 102 | 104 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 179 | 184 | 189 |

- 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами Большепорекского сельского поселения отсутствует. Автобусное движение между областным центром (г.Киров), районным центром (пгт.Кильмезь) и д.Большой Порек организовано в соответствии с расписанием Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

- 2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Передвижение пешеходов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД. Вблизи школы оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы, установлены дорожные знаки. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

- 2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

- 2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорог регионального значения «Казань-Пермь».

На территории Большепорекского сельского поселения железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2017 года  на территории Большепорекского сельского поселения зарегистрировано 1 Дорожно-транспортное происшествий, в 2016 году дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 4. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Количество аварий | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 100 | 102 | 104 |

- 2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

- 2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

Демографическая ситуация в Муниципальном образовании неблагополучна. Причины низкой рождаемости многогранны. Отрицательно сказывается отсутствие у многих людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень жизни, в том числе качественных медицинских услуг, образования и воспитания.

Численность населения увеличивается незначительно. В связи с этим, уже в настоящее время необходима разработка программы на улучшение демографических показателей, которая должна опираться на программу социально-экономического развития, в первую очередь это относится к социальной защите молодых семей и семей с детьми. Кроме того, при условии стабилизации экономики в стране, развития рыночных отношений, улучшения экологической обстановки появятся предпосылки для роста материального положения населения и, как следствие, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, повышение уровня занятости.

На территории Большепорекского сельского поселения расположено 2 населенных пункта, в которых проживает 531 человек, в том числе: трудоспособного возраста – 293 человек, дети до 18-летнего возраста – 123 человека. Зарегистрировано 12 предприятий и организаций, из которых 6 – социальной сферы, 1 сельскохозяйственных предприятия, 3- магазин, 2- лесопиление. Динамика роста населения приведена в таблице 5.

- Таблица 5

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Число родившихся | 11 | 2 | 6 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 0,11 | 0,02 | 0,06 |
| 3. | Число умерших | 5 | 7 | 9 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
| 5. | Естественный прирост | +6 | -5 | -3 |
| 6. | Естественный прирост на 100 чел. | +0,06 | -0,05 | -0,03 |

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Общая жилая площадь в Большепорекском сельском поселении составляет 9500,0 м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Зимнякскому сельскому поселению равен 17,9 м2/чел.

Население Большепорекского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центрами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Большепорекского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 543 | 535 | 531 | 531 | 525 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 179 | 184 | 189 | 192 | 195 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки, предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

- ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Большепорекского сельского поселения на 2019 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание улично-дорожной сети. | 2019 г. | 89,4 | администрация Большепорекского сельского поселения, местный бюджет |
|  | Содержание улично-дорожной сети. | 2020 г. | 95,3 | администрация Большепорекского сельского поселения, местный бюджет |
|  | Содержание улично-дорожной сети. | 2021 г. | 104,2 | администрация Боьшепорекского сельского поселения, местный бюджет |
|  | Содержание улично-дорожной сети | 2022 г. | 105,9 | администрация Болшепорекского сельского поселения, местный бюджет |
|  | Содержание улично-дорожной сети | 2023 г. | 106,3 | администрация Болшепорекского сельского поселения, местный бюджет |
|  | Содержание улично-дорожной сети | 2024 г. | 106,7 | администрация Болшепорекского сельского поселения, местный бюджет |
|  | Ремонт ул.Колхозная д.Зимник | 2025-2028 г. | 426,8 | администрация Болшепорекского сельского поселения, местный бюджет Зимнякского сельского поселения |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.